**ОТЧЕТ**

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО контракту №1 от 13.03.2024г. «Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Кузьмичёвская СШ»

Название муниципального района **: Городищенский район**

Мониторинг по состоянию **на\_27.06.2024 г.**

Раздел сайта: https://kuzmichi.volgogradschool.ru/?section\_id=176

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Дата начала - окончания работ | Выполнение работ (перечислить на день отчета) | Было (фото) | Стало (по состоянию на день отчета) |
| МБОУ «Кузьмичевская средняя школа» | Начало 03.06.2024Окончание 31.07.2024 | 1.Демонтаж пола, 2.Устройство цементной стяжки, 3.Демонтаж стальных труб, кабеля, коробок, светильников,4. Демонтаж дверного блока,5. Демонтаж экранов отопления,6. Прокладка новых борозд, штробление,7.Прокладка нового кабеля, 8.Устройств коробов под светильники | image-28-02-24-03-51-1.jpegimage-28-02-24-03-54.jpeg | image-27-06-24-07-35.jpegimage-27-06-24-07-35-3.jpegimage-27-06-24-07-35-2.jpegimage-27-06-24-07-35-1.jpeg |