**ОТЧЕТ**

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО контракту №1 от 13.03.2024г. «Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Кузьмичёвская СШ»

Название муниципального района: **Городищенский район**

Мониторинг по состоянию **на\_03.07.2024 г.**

Раздел сайта: https://kuzmichi.volgogradschool.ru/?section\_id=176

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Дата начала - окончания работ | Выполнение работ (перечислить на день отчета) | Было (фото) | Стало (по состоянию на день отчета) |
| МБОУ «Кузьмичевская средняя школа» | Начало 03.06.2024Окончание 31.07.2024 | 1.Очистка вручную поверхности фасадов;2.Выравнивание внутренних поверхностей (оштукатуривание);3. Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности;4. Кладка отдельных участков из кирпича – восстановление дверного проёма и закладка доп.выхода. | image-28-02-24-03-51-1.jpegimage-28-02-24-03-54.jpeg | image-03-07-24-08-36-1.jpegimage-03-07-24-08-36-6.jpegimage-03-07-24-08-36-4.jpegimage-03-07-24-08-36.jpegimage-03-07-24-08-36-7.jpegimage-03-07-24-08-36-8.jpegimage-03-07-24-08-36-5.jpegimage-03-07-24-08-36-8.jpeg |