**ОТЧЕТ**

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО контракту №1 от 13.03.2024г. «Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Кузьмичёвская СШ»

Название муниципального района: **Городищенский район**

Мониторинг по состоянию **на\_03.07.2024 г.**

Раздел сайта: https://kuzmichi.volgogradschool.ru/?section\_id=176

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Дата начала - окончания работ | Выполнение работ (перечислить на день отчета) | Было (фото) | Стало  (по состоянию на день отчета) |
| МБОУ «Кузьмичевская средняя школа» | Начало  03.06.2024  Окончание 31.07.2024 | 1.Очистка вручную поверхности фасадов;  2.Выравнивание внутренних поверхностей (оштукатуривание);  3. Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности;  4. Кладка отдельных участков из кирпича – восстановление дверного проёма и закладка доп.выхода. | image-28-02-24-03-51-1.jpeg  image-28-02-24-03-54.jpeg | image-03-07-24-08-36-1.jpeg  image-03-07-24-08-36-6.jpeg  image-03-07-24-08-36-4.jpeg  image-03-07-24-08-36.jpeg  image-03-07-24-08-36-7.jpeg  image-03-07-24-08-36-8.jpeg  image-03-07-24-08-36-5.jpeg  image-03-07-24-08-36-8.jpeg |