**ОТЧЕТ**

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО контракту №1 от 13.03.2024г. «Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Кузьмичёвская СШ»

Название муниципального района: **Городищенский район**

Мониторинг по состоянию **на\_10.07.2024 г.** (Работы, выполненные за период с 03.07.2024-10.07.2024)

Раздел сайта: https://kuzmichi.volgogradschool.ru/?section\_id=176

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Дата начала - окончания работ | Выполнение работ (перечислить на день отчета) | Было (фото) | Стало (по состоянию на день отчета) |
| МБОУ «Кузьмичевская средняя школа» | Начало 03.06.2024Окончание 31.07.2024 | 1.Установка лесов;2.Очистка вручную поверхности фасадов;3.Выравнивание внутренних поверхностей (оштукатуривание);4. Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности;5. Разборка труб отопления;6.Прокладка трубопровода отопления электросвариванием труб; | image-28-02-24-03-51-1.jpegimage-28-02-24-03-54.jpeg | IMG_1923.JPGIMG_1924.JPGIMG_1944.JPG |