**ОТЧЕТ**

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО контракту №1 от 13.03.2024г. «Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Кузьмичёвская СШ»

Название муниципального района: **Городищенский район**

Мониторинг по состоянию **на\_24.07.2024 г.** (Работы, выполненные за период с 17.07.2024-24.07.2024)

Раздел сайта: https://kuzmichi.volgogradschool.ru/?section\_id=176

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Дата начала - окончания работ | Выполнение работ (перечислить на день отчета) | Было (фото) | Стало  (по состоянию на день отчета) |
| МБОУ «Кузьмичевская средняя школа» | Начало  03.06.2024  Окончание 31.07.2024 | 1. Установка светильников;  2.Монтаж кабель-каналов (системы АПС);  3. Шпатлёвка и выравнивание стен раздевалок, подсобного помещения;  4. Укладка керамической плитки;  5. Штукатурка поверхностей оконных откосов. | image-28-02-24-03-51-1.jpeg  image-28-02-24-03-54.jpeg | image-24-07-24-08-31.jpegimage-24-07-24-08-31-1.jpegimage-24-07-24-08-31-2.jpegIMG_2207.JPG |