**ОТЧЕТ**

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО контракту №1 от 13.03.2024г. «Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Кузьмичёвская СШ»

Название муниципального района: **Городищенский район**

Мониторинг по состоянию **на\_31.07.2024 г.** (Работы, выполненные за период с 24.07.2024-31.07.2024)

Раздел сайта: https://kuzmichi.volgogradschool.ru/?section\_id=176

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Дата начала - окончания работ | Выполнение работ (перечислить на день отчета) | Было (фото) | Стало  (по состоянию на день отчета) |
| МБОУ «Кузьмичевская средняя школа» | Начало  03.06.2024  Окончание 31.07.2024 | 1. Установка дверных проёмов; 2. Установка дверей; 3. Окрашивание стен в раздевалках | image-28-02-24-03-51-1.jpeg  image-28-02-24-03-54.jpeg | image-31-07-24-07-44.jpegimage-31-07-24-07-44-1.jpeg |