**ОТЧЕТ**

О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО контракту №1 от 13.03.2024г. «Текущий ремонт спортивного зала МБОУ «Кузьмичёвская СШ»

Название муниципального района: **Городищенский район**

Мониторинг по состоянию **на\_07.08.2024 г.** (Работы, выполненные за период с 31.07.2024-07.08.2024)

Раздел сайта: https://kuzmichi.volgogradschool.ru/?section\_id=176

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Дата начала - окончания работ | Выполнение работ (перечислить на день отчета) | Было (фото) | Стало (по состоянию на день отчета) |
| МБОУ «Кузьмичевская средняя школа» | Начало 03.06.2024Окончание 31.07.2024 | 1. Устройство ПВХ-покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках;
2. Нанесение линий разметки на покрытии;
3. Установка декоративных экранов на радиаторы;
4. Установка заградительной сетки на окна;
5. Установка баскетбольных щитов с кольцами;
6. Установка стоек пристенных для волейбольной сетки.
 | image-28-02-24-03-51-1.jpegimage-28-02-24-03-54.jpeg | image-07-08-24-09-01-7.jpeg image-07-08-24-09-01-1.jpegimage-07-08-24-09-01-4.jpegimage-07-08-24-09-41.jpeg |